SISTEMA DE GESTIÓN
PARA UN BAR

Documento base de proyecto

Versión 0.1 · 13 de octubre de 2026

Propósito: organizar los requisitos, la arquitectura, el modelo de datos y las etapas de desarrollo de una aplicación web para controlar mesas, pedidos, ventas, caja, inventario y reportes de un bar.

# 1. Resumen del proyecto

Se desarrollará una aplicación web de punto de venta y administración para un bar. Permitirá que varios empleados trabajen desde computador o celular, registren pedidos de mesas y ventas directas, cobren cuentas y consulten información operativa. La primera versión se construirá con herramientas que tengan planes gratuitos, con pruebas locales antes de utilizarla con dinero o inventario reales.

# 2. Decisiones confirmadas

| Modalidad de venta | Mesas y venta directa en la barra. |
| --- | --- |
| Usuarios | Varios empleados con cuentas y permisos diferentes. |
| Inventario | Sí; se busca descontar productos vendidos y registrar entradas, pérdidas y ajustes. |
| Dispositivos | Computador y celular; interfaz adaptable. |
| Conectividad | Con internet. El funcionamiento sin conexión no es requisito inicial. |
| Impresión | No se necesita impresora en la primera versión. |
| Tamaño inicial | Entre 1 y 9 mesas. |
| Presupuesto | Empezar con herramientas gratuitas o planes sin costo, respetando sus límites. |
| Forma de trabajo | Desarrollo guiado paso a paso con ayuda de IA. |

# 3. Objetivos

## Objetivo general

Crear una aplicación web sencilla, segura y adaptable que centralice el control operativo y financiero diario del bar.

## Objetivos específicos

Registrar cuentas y pedidos asociados a mesas o ventas directas.

Registrar pagos completos, abonos y distintos medios de pago.

Administrar catálogo, precios, costos y existencias.

Controlar apertura y cierre de caja, gastos, retiros y diferencias.

Generar reportes de ventas, productos, inventario y cierres.

Separar los permisos de propietario, administrador y empleado.

Mantener un historial auditable de operaciones sensibles.

# 4. Alcance funcional

## Panel principal

Ventas del día, cuentas abiertas, mesas disponibles y ocupadas.

Alertas de bajo inventario y resumen de caja.

## Mesas y pedidos

Abrir una cuenta, añadir artículos, editar cantidades y notas.

Consultar total, añadir pedidos posteriores y cerrar al quedar el saldo en cero.

## Venta directa

Crear una venta sin mesa, buscar productos y registrar el cobro.

## Productos e inventario

Categorías, nombre, código opcional, precio, costo y stock mínimo.

Movimientos de compra, venta, pérdida y ajuste.

## Caja y gastos

Apertura por turno, entradas y salidas, retiros y cierre.

Comparación entre efectivo esperado y contado.

## Reportes

Ventas por fecha, empleado y método de pago; productos más vendidos.

Gastos, cierres, inventario y margen bruto estimado.

## Usuarios y configuración

Gestión de empleados, roles, permisos, mesas y métodos de pago.

# 5. Roles iniciales

| Rol | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Propietario | Acceso completo, reportes financieros, usuarios, configuración y autorizaciones. |
| Administrador | Operación general, inventario, reportes y acciones autorizadas. |
| Empleado / cajero / mesero | Acceso según las tareas asignadas; sin permisos administrativos por defecto. |

Los permisos deberán comprobarse en el servidor y en la base de datos, no solo ocultando botones en la interfaz.

# 6. Flujo de una venta

Abrir una mesa o iniciar una venta directa.

Agregar productos y cantidades; el sistema conserva el precio aplicado a la venta.

Guardar el pedido y permitir que se agreguen más artículos mientras esté abierto.

Registrar uno o varios pagos, con el método correspondiente.

Confirmar la operación de forma segura y registrar los movimientos relacionados.

Cerrar la cuenta cuando el saldo pendiente sea cero; liberar la mesa.

Actualizar reportes y movimientos de inventario sin duplicar operaciones.

# 7. Arquitectura y herramientas propuestas

| Componente | Propuesta |
| --- | --- |
| Frontend y lógica web | Next.js + TypeScript |
| Estilos | Tailwind CSS |
| Base de datos y autenticación | Supabase + PostgreSQL |
| Alojamiento inicial | Desarrollo local; más adelante, un servicio como Vercel, sujeto a sus planes y límites. |
| Control de versiones | Git y GitHub |

Los planes gratuitos pueden cambiar y tienen límites. Antes de publicar se revisarán las condiciones actuales, los respaldos y la disponibilidad del servicio.

# 8. Estructura inicial de carpetas

gestion-local/
├── public/
│   └── images/
├── src/
│   ├── app/
│   │   ├── layout.tsx
│   │   ├── page.tsx
│   │   ├── mesas/page.tsx
│   │   ├── ventas/page.tsx
│   │   ├── productos/page.tsx
│   │   ├── caja/page.tsx
│   │   └── reportes/page.tsx
│   ├── components/
│   │   ├── Sidebar.tsx
│   │   ├── StatCard.tsx
│   │   ├── TableCard.tsx
│   │   └── ProductGrid.tsx
│   ├── lib/supabase.ts
│   └── types/database.ts
├── supabase/
│   └── migrations/001_initial_schema.sql
├── .env.local
└── package.json

# 9. Modelo de datos inicial

Tablas principales previstas:

businesses: datos del negocio.

profiles: usuario, nombre, rol, estado y negocio asociado.

tables: nombre o número de mesa, capacidad y estado.

categories y products: catálogo, precio, costo y datos básicos de existencias.

orders y order_items: cuenta, mesa opcional, empleado, artículos, cantidades y precio histórico.

payments: importe, método, fecha y usuario que registra el pago.

cash_sessions y cash_movements: apertura, cierre, efectivo esperado, entradas, gastos y retiros.

suppliers, purchases y purchase_items: proveedores y compras.

inventory_movements: entradas, salidas, pérdidas y ajustes con trazabilidad.

audit_logs y settings: acciones sensibles y configuración del negocio.

Nota de diseño: el SQL inicial compartido en la conversación es un punto de partida, no una base lista para producción. Antes de cargar datos reales se debe completar el esquema, añadir claves y restricciones compuestas para aislar los negocios, configurar RLS, definir permisos, y crear funciones transaccionales para cobros, cierres y movimientos de inventario. Las ventas cobradas no deben borrarse: se corrigen mediante anulaciones o devoluciones auditables.

# 10. Reglas de negocio importantes

Guardar una copia del nombre y precio de cada producto en el detalle de venta, para preservar el historial.

Permitir varios pagos por cuenta y evitar cobrar dos veces por solicitudes simultáneas.

No liberar una mesa hasta que la cuenta esté cerrada correctamente.

Separar efectivo físico de transferencias, tarjetas y otros medios.

Registrar cada ajuste de inventario con motivo, usuario y fecha.

No contar pedidos cancelados ni cuentas pendientes como ventas cobradas sin distinguir su estado.

Calcular margen bruto como estimación; no confundirlo con utilidad neta del negocio.

Proteger claves privadas y activar políticas de acceso antes de usar datos reales.

# 11. Plan de desarrollo

## Etapa 1 — Preparación

Definir requisitos, crear proyecto, configurar repositorio y base de datos.

## Etapa 2 — Catálogo y mesas

Crear productos y categorías; visualizar mesas y abrir pedidos.

## Etapa 3 — Ventas y pagos

Venta directa, cuentas por mesa, pagos parciales y cierre.

## Etapa 4 — Caja e inventario

Turnos de caja, gastos, compras y movimientos de existencias.

## Etapa 5 — Reportes y permisos

Indicadores, filtros, exportación y roles con seguridad.

## Etapa 6 — Pruebas y piloto

Probar errores, concurrencia, respaldos y capacitar a los empleados.

Estimación inicial: 4 a 6 semanas de trabajo constante, sujeta a la experiencia técnica y a los ajustes que aparezcan durante las pruebas.

# 12. Criterios de aceptación de la primera versión

Un empleado autorizado puede abrir una mesa y agregar productos.

El sistema calcula los importes correctamente y conserva el precio histórico.

Se puede registrar una venta directa sin asignar mesa.

Se pueden registrar pagos por uno o varios métodos sin duplicarlos.

La mesa queda disponible cuando la cuenta está saldada y cerrada.

Las operaciones críticas dejan un historial consultable.

Los datos de un negocio no son accesibles para usuarios de otro negocio.

La interfaz funciona en computador y celular.

Los reportes coinciden con las operaciones de prueba.

# 13. Fuera del alcance inicial

Aplicación móvil nativa.

Operación completa sin internet.

Pedidos por código QR y programas de fidelización.

Integración con plataformas de domicilios.

Contabilidad avanzada y múltiples sedes.

Facturación electrónica: deberá evaluarse como módulo independiente conforme a los requisitos aplicables en Colombia.

# 14. Próximos pasos

Crear el proyecto Next.js localmente.

Crear el proyecto Supabase y guardar las credenciales de forma segura.

Preparar una migración SQL completa con restricciones y políticas RLS.

Construir la primera pantalla: panel y mapa de 1 a 9 mesas.

Conectar el catálogo de productos y probar pedidos con datos ficticios.

Avanzar a cobros solo después de validar permisos y transacciones.

# 15. Registro de decisiones pendientes

| Decisión | Estado |
| --- | --- |
| Nombre comercial del bar | Pendiente |
| Nombre y estilo visual de la aplicación | Pendiente |
| Número exacto de mesas y nombres | Pendiente |
| Catálogo inicial y precios reales | Pendiente |
| Métodos de pago que utiliza el negocio | Pendiente |
| Si se venderán cócteles con recetas e ingredientes | Pendiente |
| Necesidades de facturación electrónica | Pendiente |

# Referencias técnicas

Next.js: https://nextjs.org/docs/app/getting-started/installation

Supabase: https://supabase.com/docs

Visual Studio Code: https://code.visualstudio.com/

GitHub: https://github.com/